**Introducción**

Este documento tiene el propósito de mostrar la planeación de las actividades que se realizaran en el lapso de tiempo entre la primera entrega y la segunda entrega del proyecto. Las actividades están presentadas en tablas donde se incluye el nombre de la actividad, subactividad, la fecha en que se llevara a cabo, la hora de inicio estimada, la duración estimada, responsables y salidas. Cabe destacar que las actividades de la tabla no son secuenciales, hay algunas actividades que se desarrollaran en paralelo con otras actividades.

**Definición del plan de actividades**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Sub actividad | Fecha | Hora | Duración | Responsable | Salida |
| Encuesta | Crear la primera versión del cuestionario | 31/05/21 | 10:00 am | 1 hora | Carlos Chan, Jorge Guerrero, Pedro Euan, Juan Durán | Borrador del cuestionario de la encuesta |
| Encuesta | Prueba piloto | 01/06/21 | 11:00 am | 2 horas | Carlos Chan, Jorge Guerrero | Retroalimentación de las preguntas |
| Encuesta | Mejoras al cuestionario | 02/06/21 | 10:00 am | 1 hora | Carlos Chan, Jorge Guerrero, Pedro Euan, Juan Durán | Cuestionario final de encuestas |
| Encuesta | Aplicación de la encuesta | 03/06/21 – 06/06/21 | Variable | Variable | Carlos Chan, Jorge Guerrero, Pedro Euan, Juan Durán | Encuestas contestadas |
| Encuesta | Análisis de los resultados obtenidos | 07/06/21 | 10:00 am | 2 horas | Carlos Chan, Jorge Guerrero, Pedro Euan, Juan Durán | Documento de conclusiones obtenidas de las encuestas |
| Entrevista | Crear la primera versión del cuestionario | 01/06/21 | 10:00 am | 1 hora | Pedro Euan, Juan Durán | Borrador del cuestionario de la entrevista |
| Entrevista | Revisión del cuestionario | 02/06/21 | 11:00 am | 1 hora | Carlos Chan, Jorge Guerrero, Pedro Euan, Juan Durán | Cuestionario final de la entrevista |
| Entrevista | Realizar entrevistas | 03/06/21 – 07/06/21 | Variable | Variable | Carlos Chan, Jorge Guerrero, Pedro Euan, Juan Durán | Notas de las entrevistas |
| Entrevista | Análisis de los resultados obtenidos | 08/06/21 | 11:00 am | 1 hora | Carlos Chan, Jorge Guerrero, Pedro Euan, Juan Durán | Documento de conclusiones obtenidas de las entrevistas |
| Brainstorming | Lluvia de ideas | 09/06/21 | 10:00 am | 1 hora | Carlos Chan, Jorge Guerrero, Pedro Euan, Juan Durán | Documento con las ideas discutidas en el brainstorming |
| Resumen de avance | Elaboración del resumen de avance | 09/06/21 – 10/06/21 | 11:00 am | 1 hora | Jorge Guerrero, Pedro Euan, Juan Durán | Documento de resumen de avance |
| Especificación de requisitos | Elaboración del ERS | 11/06/21- 12/06/21 | Variable | 4 horas | Carlos Chan, Jorge Guerrero, Pedro Euan, Juan Durán | Documento ERS parcial |
| Análisis del diseño | Elaboración del documento de análisis del diseño | 31/05/21 – 04/06/21 | Variable | 3 horas | Carlos Chan, Pedro Euan, Juan Durán | Documento de análisis de diseño |
| Prototipado | Elaboración de prototipos Low Fidelity | 13/06/21 – 14/06/21 | Variable | Variable | Carlos Chan, Jorge Guerrero, Pedro Euan, Juan Durán | Prototipos Low Fidelity |
| Diseño de pruebas de usabilidad | Elaboración del documento de pruebas de usabilidad | 15/06/21 – 17/07/21 | Variable | 3 horas | Carlos Chan, Jorge Guerrero, Pedro Euan, Juan Durán | Documento preliminar de pruebas de usabilidad |
| Reporte de participación | Elaboración del reporte de participación | 31/05/21 – 18/06/21 | Variable | Variable | Carlos Chan | Documento de reporte de participación |